Znak: IROŚ.271.2.6.2012.AB						Załącznik nr 5 do zaproszenia

UMOWA - projekt

Zawarta w dniu ..................2012r. w Sulmierzycach pomiędzy Gminą Sulmierzyce z siedzibą 
98-338 Sulmierzyce, ul. Urzędowa 1, reprezentowaną przez:

Sekretarz Gminy – Annę Szydłowską przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Bęczkowskiej

zwaną dalej "Zamawiającym",

a .........................................................................................................................................zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje wykonanie usługi ułożenia kostki brukowej na wjeździe na boisko wielofunkcyjne „ORLIK” zwane dalej Przedmiotem Umowy.

- Zakres robót będących przedmiotem umowy obejmuje ułożenie kostki brukowej na wjeździe na w/w obiekt zlokalizowany w Sulmierzycach, zgodnie z załączonym do zaproszenia rysunkiem konstrukcyjnym i rysunkiem lokalizacji wjazdu.

- Roboty o których mowa w pkt. 2 Zleceniobiorca wykona zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami wiedzy technicznej.

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót stanowiących przedmiot umowy ustala się w ciągu 4 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót ustala się do dnia 25.05.2012r.

§ 3

- Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność karną, cywilną i administracyjną z tytułu wypadków i szkód powstałych wskutek nienależytego wykonania postanowień umownych 
a także w związku z czynnościami w zakresie realizacji umowy.

- Zleceniobiorca zapewni właściwe zabezpieczenie, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy.

Po zakończeniu robót Zleceniobiorca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zleceniodawcy w terminie ustalonym dla odbioru robót.

§ 4

- Za wykonanie w/w przedmiotu umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………. brutto (słownie: …………………………………………..:

Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty wymienione w ofercie oraz obowiązujący podatek VAT.

- Rozliczenie należności za wykonane roboty odbędzie się fakturą końcową po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Termin płatności faktury – 14 dni od daty wpływu do Zleceniodawcy.

§5

Obowiązki Zleceniobiorcy:

- Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt niezbędnego urządzenia placu budowy, a po zakończeniu robót dokonanie jego likwidacji w ciągu 2 dni i przekazanie terenu Zleceniodawcy po jego uporządkowaniu.

- Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie warunków bezpieczeństwa 
w trakcie wykonywania robót do dnia przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót.

- Naprawienie na własny koszt szkód i zniszczeń wyrządzonych osobom trzecim w wyniku prowadzonych robót.

- Zastosowane materiały musza odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, określonych w Ustawie Prawo Budowlane.

§6

  - W razie stwierdzenia w toku czynności wad nie nadających się do usunięcia, Zleceniodawca może:

- jeżeli stwierdzone wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

a) odstąpić od umowy

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się do Zleceniobiorcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

  - W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzenia przy odbiorze wad 
i usterek nadających się do usunięcia, Zleceniodawca może:

- żądać usunięcia wad i usterek wyznaczając odpowiedni termin,

- obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

  - O wykryciu wady Zleceniodawca zobowiązany jest powiadomić Zleceniobiorcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

  - Istnienie i usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie.

  - Zleceniobiorca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§7

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowań będą kary umowne, naliczane w następujących przypadkach:

- Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu określonego przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie realizacji robót, przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zleceniodawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,

- za zgłoszenie do odbioru końcowego robót nie kwalifikujących się do odbioru – jednorazowo w wysokości 1000,00 zł

- Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie faktury.

§8

Strony ustalają dodatkowo, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

Zleceniodawca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie ogłoszona upadłość lub nastąpi rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy

- Zleceniobiorca nie przystąpił do robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie określonym 
w umowie lub nie kontynuuje robót pomimo wezwania przez Zleceniodawcę złożonego na piśmie.

§9

- Zleceniobiorca ma prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, że wobec zaistnienia okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć, nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań umownych wobec Zleceniodawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie oraz ustalenie procedury postępowania w zakresie inwentaryzacji, zabezpieczenia i rozliczenia wykonanych robót.

§10

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Kodeks Cywilny.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla Zleceniodawcy i 1 egz. dla Zleceniobiorcy.

Z A M A W I A J Ą C Y 							W Y K O N A W C A